PHỤ LỤC 1

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-DAGKN ngày 18/5/2017 của Giám đốc BQLDA)

| Tên Dự án: | Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam |
| --- | --- |
| Tên nhiệm vụ: | Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện dự án đầu tư sản xuất gạch bê tông |
| Hình thức tuyển tư vấn | Tuyển chọn rộng rãi tư vấn cá nhân trong nước |
| Địa bàn công tác: | Hà Nội và các tỉnh có liên quan |
| Thời gian: | Thời gian thực hiện trong 7 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 |
| Giám sát trực tiếp: | Cố vấn kỹ thuật |

1. Bối cảnh thực hiện

Chính phủ đã ban hành Quyết định 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 về “Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020”. Văn bản này được thay thế bằng Quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Để thúc đẩy phát triển gạch không nung (GKN), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về Chương trình phát triển GKN đến năm 2020 (Chương trình 567). Mục tiêu của Chương trình 567 như sau:

- Thị phần sản xuất gạch không nung sẽ tăng 20% – 25% đến năm 2015 và 30% – 40% đến năm 2020;

- Hàng năm sử dụng 10 - 20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro) từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá và lò đốt than ở các ngành công nghiệp khác, để sản xuất vật liệu xây dựng không nung, từ đó tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp mỗi năm; và

- Từng bước thay thế các cơ sở sản xuất gạch thủ công truyền thống bằng các nhà máy sản xuất gạch không nung.

Ngày 19/9/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1686/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, Bộ Xây dựng là Cơ quan đồng thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là cắt giảm tỉ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam. Để đạt mục tiêu nói trên, Dự án sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản đối với sản xuất và sử dụng GKN thông qua việc thực hiện 04 hợp phần sau:

i) Hỗ trợ chính sách đối với việc phát triển công nghệ GKN;

ii) Xây dựng năng lực kỹ thuật để ứng dụng, vận hành sản xuất GKN và sử dụng các sản phẩm GKN;

iii) Hỗ trợ tài chính bền vững cho việc ứng dụng công nghệ sản xuất GKN;

iv) Trình diễn công nghệ sản xuất GKN, đầu tư và nhân rộng.

Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm mức phát thải khí nhà kính thông qua việc thay thế các lò gạch đốt than đá. Mức giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp ước tính là 383 ktonnes CO2. Mức giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp ước tính là 13.409 ktonnes CO2 được tích lũy trong vòng 10 năm sau khi Dự án kết thúc.

Chiến lược của dự án là thực hiện 03 dự án trình diễn về gạch không nung (cụ thể là gạch bê tông) để tổng kết, rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng, chuyển giao công nghệ cho 21 dự án khác.

Nhà đầu tư sản xuất gạch bê tông gặp nhiều khó khăn, nhất là ít hiểu biết về thủ tục, quy trình thực hiện một dự án đầu tư từ khi có ý tưởng ban đầu cho đến lúc đưa dự án vào vận hành và sản xuất. Các dự án trình diễn và nhân rộng đã có được một số kinh nghiệm ban đầu cần được sử dụng trong bản Hướng dẫn kỹ thuật để phổ biến cho các nhà đầu tư tiềm năng, các tổ chức tư vấn đầu tư gạch không nung.

Theo kế hoạch năm 2017, Ban quản lý dự án cần tuyển chuyên gia trong nước có kinh nghiệm để xây dựng “Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện dự án đầu tư sản xuất gạch không nung bê tông”.

Điều khoản tham chiếu này sẽ mô tả chi tiết nhiệm vụ nêu trên.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của nhiệm vụ mà chuyên gia tư vấn cần thực hiện là xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật để giúp các đơn vị tư vấn đầu tư, các nhà đầu tư sản xuất gạch bê tông hiểu rõ các bước cần tiến hành một dự án đầu tư từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào vận hành sản xuất một cách hiệu quả nhất về kinh tế - tài chính và môi trường.

3. Kết quả đạt được

3.1 Báo cáo khởi động bao gồm kế hoạch thực hiện chi tiết, phương pháp thực hiện và tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ.

3.2 Báo cáo kết quả khảo sát ít nhất 5 dự án đã đầu tư và đánh giá thuận lợi và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi xây dựng, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư sản xuất gạch không nung và các khuyến nghị đề xuất.

3.3 Bản “Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện các dự án sản xuất gạch bê tông” (gọi tắt là Hướng dẫn kỹ thuật) sẽ bao gồm ít nhất các nội dung sau:

a) Giới thiệu tóm tắt dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam”

b) Quy trình xây dựng và trình duyệt dự án đầu tư gạch không nung và hướng dẫn thực hiện từng bước của quy trình.

c) Mẫu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng ban hành năm 2014.

d) Hướng dẫn chi tiết xây dựng nội dung nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án sản xuất gạch bê tông có ít nhất các nội dung sau:

- Hướng dẫn lập thiết kế cơ sở;

- Hướng dẫn lập các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm:

+ Xác định sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

+ Lựa chọn địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất; phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư;

+ Lựa chọn nguồn nguyên liệu sử dụng để sản xuất gạch bê tông, cách xác định định mức cấp phối nguyên liệu;

+ Lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất gạch bê tông;

+ Xác định nhu cầu về lao động, các giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình;

+ Các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật;

+ Phương án tiêu thụ sản phẩm;

+ Đánh giá tác động của dự án đến việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng chống cháy, nổ;

+ Xác định tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

đ) Hướng dẫn cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm;

e) Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng dự án sản xuất gạch bê tông;

ê) Các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư sản xuất gạch bê tông;

f) Danh mục hồ sơ các nhà cung cấp dây chuyền thiết bị sản xuất gạch bê tông tại Việt nam;

g) Danh mục các nguồn vốn vay ưu đãi và hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi;

h) Một số ví dụ tóm tắt dự án đầu tư đã thực hiện thành công.

3.4. Báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh kết quả chi tiết khảo sát với các khuyến nghị và tổng hợp nội dung của Hướng dẫn kỹ thuật. Phần báo cáo kết quả khảo sát với các khuyến nghị được thực hiện cùng với kết quả 3.2.

4. Phạm vi nhiệm vụ

4.1. Nghiên cứu các tài liệu có liên quan như tài liệu của Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”, kết quả thực hiện của Dự án, các tài liệu quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến xây dựng dự án đầu tư gạch không nung như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Thuế, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường v.v.... mới nhất và các tài liệu khác.

4.2. Khảo sát ít nhất 5 nhà đầu tư dự án đã thực hiện và đánh giá những khó khăn thuận lợi của việc xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư sản xuất gạch không nung, từ đó xác định được mục tiêu, nội dung và phạm vi cần thiết trong dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật sát hơn với thực tế cho các nhà đầu tư tương lai.

4.3. Dự thảo “Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện các dự án sản xuất gạch bê tông” với những nội dung đã nêu tại mục 3.3.

4.4. Lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng dự án sản xuất gạch không nung.

4.5. Danh mục hồ sơ các nhà cung cấp dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung tại Việt nam.

4.6. Danh sách các nguồn vốn vay ưu đãi và hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

4.7. Minh họa tóm tắt một số dự án đầu tư đã thực hiện thành công.

4.8 Viết Báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh kết quả chi tiết khảo sát với các khuyến nghị và tổng hợp nội dung của Hướng dẫn kỹ thuật. Phần báo cáo kết quả khảo sát với các khuyến nghị được thực hiện cùng với kết quả 3.2.

5. Phương pháp luận và tiếp cận

Tư vấn cần hiểu rõ mục tiêu dự án, chiến lược thực hiện dự án và yêu cầu của Ban quản lý dự án về việc xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện các dự án  đầu tư sản xuất gạch không nung để có biện pháp tổ chức thực hiện dự thảo bản Hướng dẫn kỹ thuật một cách tốt nhất.

Tư vấn cần khảo sát và tìm hiểu rõ thực tiễn thực hiện các dự án đầu tư sản xuất gạch không nung để nêu ra các hướng dẫn chi tiết sát với yêu cầu của các nhà đầu tư.

Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án trong quá trình soạn thảo bản Hướng dẫn để phối hợp và hỗ trợ.

6. Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng là 07 tháng từ tháng 6/2017

| STT | Các hoạt động và kết quả | Hạn nộp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu các tài liệu có liên quan | 6/2017 |
| 2 | Khảo sát một số nhà đầu tư dự án đã thực hiện và viết báo cáo đánh giá những khó khăn thuận lợi của việc xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư. | 6/2017 |
| 3 | Dự thảo hướng dẫn thực hiện các nội dung của Báo cáo khả thi dự án đầu tư, có ít nhất các mục sau: | 8/2017 |
| 3.1 | Hướng dẫn thiết kế cơ sở |  |
| 3.2 | Xác định sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng; |  |
| 3.3 | Lựa chọn địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất; phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư; |  |
| 3.4 | Lựa chọn nguồn nguyên liệu sử dụng để sản xuất gạch bê tông, cách xác định định mức cấp phối nguyên liệu; |  |
| 3.5 | Lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất gạch bê tông; |  |
| 3.6 | Xác dịnh nhu cầu về lao động, các giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình; |  |
| 3.7 | Các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật; |  |
| 3.8 | Phương án tiêu thụ sản phẩm; |  |
| 3.9 | Đánh giá tác động của dự án đến việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng chống cháy, nổ; |  |
| 3.10 | Xác định tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án. |  |
| 3.11 | Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. |  |
| 3.12 | Hướng dẫn cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm. |  |
| 4 | Lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ dẫn nội dung liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng dự án sản xuất gạch không nung. | 9/2017 |
| 5 | Danh mục và hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung tại Việt nam. | 10/2017 |
| 6 | Danh sách các nguồn vốn vay ưu đãi và hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. | 10/2017 |
| 7 | Minh họa một số ví dụ tóm tắt dự án đầu tư đã thực hiện. | 11/2017 |
| 8 | Hoàn thiện Dự thảo sau khi có ý kiến của 3 chuyên gia (chuyên gia do Dự án lựa chọn và chi trả kinh phí). Viết báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh kết quả khảo sát như phần 3.2 và tóm tắt các nội dung của bản Hướng dẫn kỹ thuật. | 15/12/2017 |

Ghi chú: Hạn nộp trên là thời điểm sản phẩm đã được hoàn chỉnh sau khi có ý kiến phản biện của chuyên gia.

7. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác

- Tư vấn có trình độ tối thiểu bằng đại học trong các ngành vật liệu xây dựng, công nghệ/thiết bị vật liệu xây dựng/GKN, ưu tiên những người có bằng Tiến sỹ/Thạc sỹ có cùng chuyên môn;

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, mua sắm, lắp đặt và giám sát các dự án vật liệu xây dựng;

- Tư vấn có kinh nghiệm về các dự án và công nghệ/thiết bị gạch không nung;

- Khả năng viết tiếng Anh thành thạo.

8. Các điều kiện chi trả liên quan

- Mức thù lao được chi trả trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm công tác chuyên môn của từng cán bộ tư vấn theo Định mức chi phí do Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Các chi phí khác bao gồm chi phí đi lại và công tác phí ngoài nơi thường trú để thực hiện hợp đồng được Dự án chi trả theo thực tế. Định mức chi áp dụng theo quy định của HPPMG và Định mức chi phí do Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.